吉  林  省

镇赉县2026年县级专养公路日常养护

（招标编号：BCS20260313JTGC02001）

招 标 文 件

招标人： 镇赉县交通运输综合服务中心

招标代理机构：吉林省永呈工程咨询有限公司

二〇二六年三月

目录

第  一  卷	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表①	4

投标人须知	11

第三章  评标办法（技术评分最低标价法）	25

评标办法前附表①	25

评标办法正文	30

第四章  合同条款及格式	34

一、合同协议书	35

二、通用合同条款	37

三、合同附件格式	38

四、专用合同条款	47

（一）专用合同条款数据表	48

（二）专用合同条款	50

1.一般约定	50

4.承包人	50

5.材料和工程设备	52

7.交通运输	53

9.养护作业安全、治安保卫和环境保护	53

10.进度计划	53

11.开工和交工	53

12.暂停养护作业	53

13.养护质量	54

15.变更	54

16.价格调整	54

17.计量与支付	55

18.工程验收	56

20.保险	56

21.不可抗力	56

22.违约	57

第五章  工程量清单	59

第  二  卷	61

第六章  图纸	62

第  三  卷	63

第七章  技术规范	64

第八章  工程量清单计量规则	65

第  四  卷	66

第九章  投标文件格式	67

投标文件组成	68

投标文件格式（第一信封）	69

投标文件封面（第一信封）	69

投标函（第一信封）	70

商务标正文（第一信封）	71

技术标正文（第一信封）编写要求	83

投标所需其他材料	85

投标文件格式（第二信封）	87

投标文件封面（第二信封）	87

投标函（第二信封）	88

投标文件正文（第二信封）	89

已标价工程量清单（第二信封）编写要求	90

# 第  一  卷

# 第一章  招标公告

镇赉县2026年县级专养公路日常养护招标公告

1. 招标条件

本招标项目镇赉县2026年县级专养公路日常养护已由上级部门批准实施，项目业主为镇赉县交通运输综合服务中心，建设资金来自财政资金，出资比例为100%。招标人为镇赉县交通运输综合服务中心，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点：吉林省白城市境内。

2.2 项目概况：齐大公路（S210）:K0+000—K4+000、K78+208—K88+262（14.054km）；扎突公路（S211）：K0+000—K68+494（65.663km）；东莫公路（X153）：K0+000—K38+266（38.266km）；坦白公路（X154）：K0+000—K46+725（46.725km）；嫩双线—北出口（X641）：3.465km；西道口—嫩双线（X642）：2.8km；镇赉—扎赉特旗：1.888km；镇赉—到保：2.515km；总里程：175.376km

2.3 标段划分、招标范围：本次招标划分为1个标段，招标范围：齐大公路（S210）:K0+000—K4+000、K78+208—K88+262（14.054km）；扎突公路（S211）：K0+000—K68+494（65.663km）；东莫公路（X153）：K0+000—K38+266（38.266km）；坦白公路（X154）：K0+000—K46+725（46.725km）；嫩双线—北出口（X641）：3.465km；西道口—嫩双线（X642）：2.8km；镇赉—扎赉特旗：1.888km；镇赉—到保：2.515km；总里程：175.376km。

2.4 计划工期：2026年4月20日-2026年12月31日，共计255日历天

3．投标人资格要求

3.1 本次投标人须具备路基路面养护资质乙级或乙级以上资质；投标人近3年内（即指在2023年1月1日至投标截止时间前竣（交）工的项目）至少完成一项类似工程施工业绩。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．评标办法

评标办法采用技术评分最低标价法。

5．招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2026年3 月16 日至2026 年3 月23 日（北京时间，下同），登录吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）（以下简称“一体化平台”）免费下载招标文件。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式。 电子招标投标使用公共资源交易一体化平台系统，具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5 号）文件。

6．投标文件的递交及相关事宜

6.1 招标人不组织工程现场踏勘和投标预备会。

6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年4月10日9时00分；投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“一体化平台 ”。逾期上传的电子投标文件，“一体化平台 ”将予以拒收。

6.3 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： 同投标截止时间，开标地点：白城市公共资源交易中心。投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2026年4月10日12时00分；开标地点：白城市公共资源交易中心。

6.4 本项目通过“吉林省不见面开标大厅 ”实施网上远程开标，投标人进行投标文件远程解密。

6.5 本项目招标代理机构为吉林省永呈工程咨询有限公司，招标代理机构项目负责人为刘颖。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、白城市公共资源交易平台、白城市公共资源交易平台）、白城市交通运输局网站上发布。

本次招标文件关键内容在白城市交通运输局网站上公开。

8．联系方式

招标人： 镇赉县交通运输综合服务中心

地址：镇 赉 县

邮政编码：137300

联系人：侯春圆

电话：15844086954

招标代理机构：吉林省永呈工程咨询有限公司

地址：镇赉县新兴西街团结路南1区1段150-4号

邮政编码：137300

联系人：刘颖

电话：0436-5077776

监督部门：白城市公路管理处

地址：白城市

邮政编码：137000

电话：0436-3200012

监督部门：镇赉县交通运输局

地址：镇赉县

邮政编码：137300

电话：0436-7223425

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表①

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.1.3 | 招标 代理机构 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 镇赉县2026年县级专养公路日常养护 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.2.3 | 资金 落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标文件第一章“招标公告 ” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行《公路养护技术标准》《公路桥涵养护规范》《公路隧道养护技术规范》等标准规范要求 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 合同期内不发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.3.5 | 环保目标 | 增加1.3.5项： 环保目标：符合国家、吉林省及环保部门相关规定 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录 1 财务要求：见附录 2 业绩要求：见附录 3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格要求：见附录 5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得 存在的其他关联情况 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在 的其他不良状况 或不良信用 | / |
| 1.4.4（6） | 行贿犯罪行为 | 本目细化为：投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； |

①a. “投标人须知前附表 ”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“投标人须知前附表 ”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“投标人须知前附表 ”为准；未进行补充、完善的， 以本章正文内容为准。

b. “投标人须知前附表 ”中的附录表格同属“投标人须知前附表 ”内容，具有同等效力。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.5 | 公路工程施工资质企业名录 | 本项目不适用 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日 10 天前 |
|  |  | 形式：使用CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”，在“投标答疑 ”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“ 电子交易平台 ”发出招标文件澄清 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“ 电子交易平台 ”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后 24 小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：通过“ 电子交易平台 ”确认 |
| 3.1.1 | 投标文件 密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见第九章“投标文件格式 ” |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | 按国家有关规定执行 |
|  | 工程量清单 的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 百分数形式 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 100%； |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 本次投标报价采用百分数形式进行报价。 因本次采用的电子招标系统， 电子投标文件的投标函报价填报格式固定，特进行以下规定： 1、投标文件（第二信封）的投标函（第二信封）中填报的投标总报价不得超过 100 元。 2、填报的投标总报价如为“☆拾★元◆角◇分 ”时，则其转换后的百分数形式投标报价为“☆★. ◆◇% ”。 示例：如投标人填报投标总报价为“捌拾伍元叁角陆分 ”，则其转换后投标报价为“85.36% ”。 注： （1）日常保养结算金额以上级主管部门下达的日常养护计划中列明的金额为准 × 中标价； （2）日常维修按实际发生结算，结算金额为经验收合格的工程数量×工程量清单中对应的单价×中标价； （3） 中标价即中标人的百分数形式投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金的递交 | 投标保证金的金额：2万元。 投标保证金可采用的形式：现金、支票或符合吉林省政务服务和数字化建设管理局发布的“关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告 ”规定的电子保函（保单）。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：吉林省永呈工程咨询有限公司 开户银行：吉林银行股份有限公司镇赉支行 账 号：8935604147000001 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以 不予退还 投标保证金情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，具体要求：投标人须按招标文件第九章“投标文件格式 ”中规定的表格内容填写资格审查表，并按资格审查表下方的具体要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或彩色扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况所附证明材料 | 应附投标人具有健全的财务会计制度的财务状况承诺函。除财务状况承诺函外，投标人无须再提供任何财务证明材料。 |
| 3.5.3 | 近年完成的 类似项目情况的 时间要求 | 2021年1月1日至投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.3 | 投标文件的制作应满足规定 | 本项第（3） 目修改如下： （3）投标文件中证明资料的“复印件 ”均为“原件的扫描件 ”。本项第（5） 目修改如下： （5）除有特殊说明外，第九章“投标文件格式 ”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章（投标人仅须在投标函上加盖投标人的单位电子印章，或加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章）。 第九章“投标文件格式 ”中授权委托书要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA 数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章，或上传由委托代理人亲笔签字的电子扫描件（提供电子扫描件的投标人如中标，提供的纸质投标文件正本中须附对应原件）。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：见第一章“招标公告”投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：见第一章“招标公告 ” 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：见第一章“招标公告” |
| 5.2.3 | 投标文件第二个 信封（报价文件） 开标 | 本项第（2）（4） 目修改为： （2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人代表解密加密的投标文件第二个信封（报价文件），导入并读取解密成功的投标文件第二个信封（报价文件）； |
| 5.3.1 | 开标补救措施 | 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将由“吉林省公共资源交易一体化平台 ”技术人员采取补救措施。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4 人； 评标专家确定方式：评标专家依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会 推荐中标候选人 的人数 | 1 名 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、白城市公共资源交易平台）、白城市交通运输局网站 公示期限：不少于 3 日 公示的其他内容：依法应公示的其他内容。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公告发布到本章 7.6 款所列媒介的形式通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、白城市公共资源交易平台）、白城市交通运输局网站 公告期限：不少于 3 日 公告的其他内容：/ |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函或招标人认可的其他形式。 履约保证金金额：2% 注意： （1）采用现金或支票形式时，应由中标人的基本账户转入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行 ”六大国有商业银行或全国性股份制商业银行的支行及以上级别。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：白城市公路管理处 地 址：吉林省白城市青年南大街 7 号 联系方式：0436-3200012 邮 编：137000 监督部门：镇赉县交通运输局 地址：镇赉县 邮政编码：137300 电话：0436-7223425 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 本次电子招标投标使用公共资源交易一体化平台系统，具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕 5 号）文件。 一体化平台技术咨询服务电话：0431-82752720 或 4009980000。 本次电子招标投标执行“吉林省交通运输厅关于征集公路养护项目从业企业信息有关情况的公告 ”相关规定。投标人在投标截止时间前未完成信息系统注册及信息填报而造成的一切损失， 由投标人自行承担。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 远程开标 | 本项目通过“ 吉林省不见面开标大厅 ”实施网上远程开标，投标人进行投标文件远程解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好 CA 驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单并发出开始解密指令后进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密 ”菜单，点击远程解密并输入 CA 密码，成功解密后状态会显示“ 已解密 ”。投标文件解密时需插上生成投标文件的 CA 锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 投标人未参加开标会议的，或未参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 |
| 10.3 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“ 以上 ”、“ 以下 ”、“ 以内 ”，包括本数；所称的“ 以外 ”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近 3 年 ”或“近 5 年 ”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推 3 年或 5 年。如：投标截止时间所在年度为2026 年，“近 3 年 ”的年限从 2023 年 1 月 1 日算起,“近 5 年 ”的年限从 2021年 1 月 1 日算起。 （3）“ 电子交易平台 ”指“吉林省公共资源交易一体化平台 ”。 （4）本文件中的“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”均应为“全国公路建设市场监督管理系统 ”。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | 中标人提供纸质 投标文件 | 如投标人中标，须再提供纸质投标文件正本一份，副本一份；中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。中标人递交的纸质投标文件应是电子投标文件的打印件，正本应按招标文件要求加盖投标人单位公章，纸质投标文件应标注页码，且不得采用活页夹装订。 |
| 10.5 | 是否采用“双盲”评审方式 | 本项目采用“双盲”评审，即评标专家“盲抽”和“盲评”，投标文件的技术方案部分采用“暗标”形式，投标人应严格按照“第九章投标文件格式”中的要求编制技术方案。如果技术方案出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 |
| 10.6 | 质保金 | 合同价格的3%。 |
| 10.7 | 招标代理服务费 | 用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用计入投标报价内，但不得单独报价。 招标代理服务费收费金额：3.2万元 支付形式：网银转账或招标代理机构认可的其他形式 招标代理机构的开户银行及账号如下： 账户名称：吉林省永呈工程咨询有限公司 开户银行：吉林银行股份有限公司镇赉支行 账 号：8935604147000001 |
| 10.8 | 退还现金或支票 形式投标保证金 应提供的资料 | 投标保证金以现金或支票形式递交的，退还投标保证金时，投标人应向招标 代理机构提供的资料如下: （1）基本账户证明材料复印件； （2）给招标代理机构开具的退还投标保证金财务收据原件； （3）单位介绍信原件； （4）经办人身份证复印件； （5）合同协议书复印件（仅适用于中标人）。 联 系 人：刘颖 联系电话：0436-5077776 |

#### 附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

投标人必须具备：路基路面养护资质乙级或乙级以上资质；

#### 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

投标人具有健全的财务会计制度的财务状况承诺函。除财务状况承诺函外，投标人无须再提供任何财务证明材料。

#### 附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

投标人近3年内（即指在2023年1月1日至投标截止时间前竣（交）工的项目）至少完成一项类似工程施工业绩。

#### 附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

无信誉最低要求

#### 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）具有公路工程相关专业工程师或以上职称； （3）具有公路工程养护项目的管理经验。 |
| 项目总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）具有公路工程相关专业工程师或以上职称； （3）具有公路工程养护项目的管理经验。 |

注：①项目经理和项目总工不得兼职。

②“投标人自有人员 ”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员；如拟任职人员已退休，指现由投标人正式聘用的退休人员。

③公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证书，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。

## 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段日常养护进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http: //glxy.mot.gov.cn） ”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。①

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召

① 本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式 ”的要求填写“拟分包项目情况表 ”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3 款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）技术方案（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1） 目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法 ”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2） 目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第 1.12.3 项（3） 目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术方案等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的同时， “ 电子交易平台 ”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改发出的同时， “ 电子交易平台 ”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“ 电子交易平台 ”在“异议与答复 ”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）技术方案；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3） 已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4） 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或 U 盘） ，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或 U 盘） 中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“ 已标价工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》 ，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。工程量清单第 100 章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。如果按照合同条款第 16.1.1 项的规定采用价格调整公式进行价格调整， 由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额 和第九章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料， 以证明其满足本章第 1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表 ”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一 ”或“五证合一 ”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件 ① , 投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外） ，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目 ”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表 ”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”（网址： http://glxy.mot.gov.cn/BM/） 中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称 ”“标段类型 ”“合同价 ”“主要工程量 ”“项目主要管理人员 ”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国 ”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件， 以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表 ”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等） 的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件， 以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表 ”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 ”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述

① 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表 ”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表 ”（如有） 中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件， 以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表 ”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表 ” （如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“ 电子交易平台 ” 自带的“投标文件制作工具 ”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件 ”均为“原件的扫描件 ”，应从“ 电子交易平台 ”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件 ”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式 ”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具 ”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台 ”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定的投标截止时间前， 通过互联网使用CA 数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收。

4.2.2 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“ 电子交易平台 ”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具 ”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

若采用双信封形式，第 5.1 款采用以下条款：

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

若采用双信封形式，第 5.2 款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4） 由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容， 并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“ 电子交易平台 ”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“ 电子交易平台 ”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价①及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束；

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法 ”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“ 电子交易平台 ”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

① 若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、 曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效， 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“ 电子交易平台 ”在“异议与答复 ”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“ 电子交易平台 ”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：①

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得

① 如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法 ”的相关规定对投标报价进行修正，则本项不适用。

以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9．是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、 电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等） ，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：

执行“吉林省公共资源交易一体化平台 ”和《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）中的相关格式。

# 第三章  评标办法（技术评分最低标价法）

## 评标办法前附表①

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的技术方案、主要人员、企业业绩等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，投标文件第一个信封（商务及技术文件）排序在前的投标人优先。 |

①“评标办法前附表 ”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表 ”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表 ”为准；未进行补充、完善的， 以本章正文内容为准。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审标准 | 第一个信封（商务文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、 内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，必须为按招标文件要求办理的电子保函（保单）。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，按招标文件要求提交了授权委托书。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，按招标文件要求提供了法定代表人身份证明。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未提出分包计划。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、 内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额）； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标总报价的大写金额能够确定具体数值。 （5） 同一投标人同一标段未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、基本账户证明材料。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.1 | 第一个信封 评分分值构成（总分 100 分） | 技术方案：40 分 主要人员：25 分 企业业绩：20 分 履约信誉：15 分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=投标函文字报价 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3 名通过第一个信封详细评审。如通过第一个信封详细评审的投标人数量不足 3 名时，由评标委员会根据法律、法规和部门规章的相关规定确定是否继续进行评标。 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 （1） | 技术方案 | 40 分 | 总体养护组织布置及规划 | 10 分 | 按招标文件要求编制总体养护组织布置及规划，得 6分； 总体方案切实可行，对本项目具有针对性，得 6 分~ 10 分。 |
|  |  |  | 养护方 案、方法 与技术措施 | 15 分 | 按招标文件要求编制施工方案、方法与技术措施，得 9分； 养护方案可行、养护方法齐全、技术先进、施工工艺完善；重点难点工程突出，解决办法合理、科学、先进，得 9 分～15 分。 |
|  |  |  | 各类保证体系和保证措施 | 10 分 | 按招标文件要求编制各类保证体系和保证措施，得 6分； 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理，得 6 分～10 分。 |
|  |  |  | 项目风险 预测与防 范，事故 应急预案 | 5 分 | 按招标文件要求编制项目风险预测与防范，事故应急预案，得 3 分； 项目风险预测全面；事故应急预案合理、可行，得 3分～5 分。 |
| 2.2.2 （2） | 主要人员 | 25 分 | 项目经理任职资格与业绩 | 15 分 | 满足资格审查条件最低要求，得 9 分； 2021年至今具有三级或三级以上等级公路日常养护（或养护工程）项目的项目经理业绩加 6 分，最多加 6 分。 注：项目经理业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，未按要求提供证明材料的业绩不予认定。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业绩 | 10 分 | 满足资格审查条件最低要求，得 6 分； 2021年至今具有三级或三级以上等级公路日常养护（或养护工程）项目的项目总工业绩加4 分，最多加4 分。 注：项目总工业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，未按要求提供证明材料的业绩不予认定。 |

| 条款号 | 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 （3） | 其 他 因 素 | 企 业 业 绩 | 20 分 | 投标人企业业绩 | 20 分 | 满足资格审查条件最低要求，得 12 分； 2021年1月1日至投标截止时间，投标人完成一项三级或三级以上等级公路日常养护（或养护工程）项目的施工业绩加 4 分，最多加 8 分。 注： 1. （1）合同协议书复印件和该项目发包人（甲方） 出具的完工证明（应写明完工时间）复印件； （2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 ”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询到的相关项目网页截图复印件。 如投标人填报业绩不符合上述要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足评标办法中所要求的加分数据，则该业绩不予认定。。 2. 企业业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，未按要求提供证明材料的业绩不予认定。 |
|  |  | 履 约 信 誉 | 15 分 | 投标人信用情况 | 15 分 | 信用评价 AA 级得 15 分； 信用评价 A 级得 12 分； 信用评价 B 级得 9 分； 信用评价 C 级得6 分； 信用评价 D 级0 分。 注：投标人的信用评价等级按照以下原则认定（如不具备前一条，则依次应用下一条）： （1）采用吉林省公路管理局2024 年度普通干线公路日常养护企业信用评价公告中投标人评价等级。 （2）采用吉林省公路管理局2024 年度普通干线公路养护工程企业信用评价公告及调整结果公告中投标人评价等级。 （3）采用投标人在交通运输部关于公布2024年度公路建设市场全国综合信用评价结果的公告中2024年度公路施工企业全国综合信用评价结果汇总表中的投标人评价等级。 （4）无以上信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录 ”查询结果，若无不良信用记录，按 A 级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按 B 级或以下等级对待。 |
| 需要补充的其他内容： （一）投标文件的技术方案部分采用“暗标 ”形式，如果技术方案出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 （二）如同一标段出现多名投标人的商务和技术得分相等时，则按照以下优先顺序进行排序： 1. 履约信誉得分较高的投标人； 2. 技术方案得分较高的投标人； 3. 主要人员得分较高的投标人。 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人商务和技术得分排序在先。 （三）各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |

## 评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的技术方案、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法 ”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）技术方案：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 （1）按本章第 2.2.2 项（1） 目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.2 项（2） 目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.2 项（3） 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知 ”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2①  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的， 以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外 ;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时， 以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2 项和第3.4.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2 项和第3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.4.2 项至第 3.4.4 项内容不适用。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 ;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知 ”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知 ”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

# 一、合同协议书

为实施镇赉县2026年县级专养公路日常养护（养护项目名称），      （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与           （承包人名称，以下简称“承包人 ”）共同达

成如下协议。

1. 项目概况与承包范围

（1）项目概况：

（2）养护承包范围：

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列次序在先者为准。

3. 签约合同价（%）：       。

（1） 日常保养结算金额以上级主管部门下达的日常养护计划中列明的金额为准×签约合同价；

（2） 日常维修按实际发生结算，结算金额为经验收合格的工程数量×工程量清单中对应的单价×签约合同价。

4. 承包人项目经理：         。承包人项目总工：        。

5. 养护质量符合现行《公路养护技术标准》《公路桥涵养护规范》《公路隧道养护技术规范》等标准规范要求标准；养护安全目标：合同期内不发生一般及以上等级生产安全事故；养护

环保目标：符合国家、吉林省及环保部门相关规定。

6. 承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为         日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。

10. 镇赉县交通运输综合服务中心具体责权详见三方签订的委托管理协议。

11. 本协议书正本       份、副本      份，合同各方各执正本一份，副本      份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：           （盖单位章）    发包人：                   （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签名）

年    月    日

发包人：       公路管理段（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签名）

年    月    日

法定代表人

或其委托代理人：          （签名）

年     月     日

承包人：              （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签名）

年     月     日

# 二、通用合同条款

通用合同条款采用交通运输部颁布的《公路养护项目合同范本》的“通用合同条款 ”。

# 三、合同附件格式

附件一 廉政合同

廉 政 合 同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，镇赉县2026年县级专养公路日常养护（项目名称）的镇赉县交通运输综合服务中心（发包人名称，以下简称“发包人 ”）与（该养护项目）的承包人         （承包人名称，以下简称“承包人 ”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行镇赉县2026年县级专养公路日常养护（项目名称）养护合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外，）不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1 、2  条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1 、3  条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。

6. 本合同自发包人和承包人签署之日起生效。

7. 本合同作为镇赉县2026年县级专养公路日常养护（项目名称）养护合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章之日起生效。

8. 本合同一式     份，由合同各方各执一份，送交合同各方的监督单位各一份。

| 发包人：（盖单位章） | 发包人：镇赉县交通运输综合服务中心（盖单位章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |  |
| 或其委托代理人： （签名） | 或其委托代理人： | （签名） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 发包人： 公路管理段（盖单位章） | 承包人： | （盖单位章） |
| 法定代表人 | 法定代表人 |  |
| 或其委托代理人： （签名） | 或其委托代理人： | （签名） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件二 安全生产合同

安全生产合同

为在镇赉县2026年县级专养公路日常养护（项目名称）养护合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的镇赉县交通运输综合服务中心（发包人名称，以下简称“发包人 ”）与承包人  （  承包人名称，以下简称“承包人 ”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人养护作业场地进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护

人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）承包人应办理通车路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交管部门的统一监管。承包人应按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。

（12）安全生产费用参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位章后生效。

5. 本合同正本      份、副本      份，合同各方各执正本一份，副本     份，当正本与副本

的内容不一致时，以正本为准。

发包人：         （盖单位章）    发包人：镇赉县交通运输综合服务中心（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：          （签名）     或其委托代理人：          （签名）

年    月    日                          年     月     日

发包人：       公路管理段（盖单位章）      承包人：              （盖单位章）

法定代表人                                 法定代表人

或其委托代理人：          （签名）         或其委托代理人：          （签名）

年    月    日                       年     月     日

附件三 其他管理和技术人员最低要求①

| 人员 | 数量 | 资格最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 内业负责人（兼计划人员） | 不少于 1 人 | 具有公路养护实施经验 3 年及以上。 |
| 道路养护工程师 | 不少于 1 人 | （1）具有助理工程师或以上技术职称； （2）具有三年以上从事公路养护管理工作经历。 |
| 桥梁养护工程师 | 不少于 1 人 | （1）具有工程师或以上技术职称； （2）具有三年以上从事桥梁养护管理工作经历。 |
| 专职安全生产管理人员 | 不少于 1 人 |  |
| 养护工 | 不少于 1 人 | 养护高级工 |
|  | 不少于 3 人 | 养护中级工 |

注：本表所要求的人员可自有或聘任，如聘任应保证在合同期内及时完成养护工作，并可按发包人要求随时到场。

①招标人将在发出成交通知书之后，并在签订合同之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员。履约时，发包人可根据项目需要，有权要求承包人无偿增加相应的人员。

附件四 主要机械设备最低要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面综合养护车（具有沥青撒布、拌合、压实等功能） | 汽车底盘 | 每 100 公里不少于0.5台 |
| 2 | 道路除雪设备（推雪铲除雪车） | 除雪宽度 1.5-3.5m | 每 100 公里不少于1台 |
| 3 | 道路除雪设备（滚刷除雪车） | 除雪宽度 1.5-3.5m | 每 100 公里不少于1台 |
| 4 | 融雪剂撒布车 | 撒布宽度≥6m | 每 100 公里不少于1 台 |
| 5 | 多功能洒水车 | 5000-10000L | 每标段不少于 1 台 |
| 6 | 路面清扫车 | 清扫宽度 2-3m | 每 100 公里不少于 1 台 |
| 7 | 挖掘机 | 斗容量≥0.8m³ | 每 100 公里不少于 0.5 台 |
| 8 | 装载机 | ≥0.6m³ | 每 100 公里不少于 0.5 台 |
| 9 | 发电机组 | 50-200kw | 每 100 公里不少于 1 台 |
| 10 | 小型沥青油罐车 | 罐体容积 2m³ 以上，有搅拌、保温功能 | 每标段不少于 1 台 |
| 11 | 割灌除草机（手持式） | 30cm2/s， ≥1.8Kw | 每 100 公里不少于 4 台 |
| 12 | 自卸车 | 1.5-15t | 每 100 公里不少于1台 |
| 13 | 公路巡查车 | 3-6 座 | 每 100 公里不少于1台 |
| 14 | 固定生产场所 | 满足生产（存储各类物资和设备）、生活需求 | 每标段不少于 1 处 |
| 15 | 高压冲洗车 | 满足清洗路面和护栏等功能要求 | 每标段不少于 1 台 |
| 16 | 绿化修剪机 | 车载式或伸缩臂式 | 每 100 公里不少于 0.5 台 |

注：1. 本表所列设备类别和数量为最低要求，发包人可根据养护需要，有权要求承包人无偿增加相应的设备和数量。本表所要求的设备可自有或租赁，如租赁应保证在合同期内由承包人长期使用。

2. 在满足生产（存储各类物资和设备）、生活需求的前提下，同一承包人同时养护本项目相邻标段时，固定生产场所可以在标段间共用。

3. 在发出中标通知书后签订合同前，须向招标人提交配备相关机械设备资料，经发包人审核批准后，签订合同协议书。

附件五 发包人提供的养护站点设施、设备清单（不适用）

附件六 项目经理委任书

（承包人全称）

（养护项目名称） 项目经理委任书

致：           （发包人全称）

（承包人全称）  法定代表人 （职务、姓名）  代表本单位委任 （职务、	 姓名）  为（养护项目名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、养护作业进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由   （姓名）  代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：             （职务）

（姓名）

（签名）

年     月     日

附件七 履约保证金格式

如采用非现金担保，格式如下。

履约保证金①

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受     （承包人名称，以下简称“承包人 ”）于   年          月     日参加                 （项目名称）养护项目的实施。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                       元 (¥              ) 。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发验收证书之日止。 ②

3. 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

地 址 ：

邮政编码：

电 话 ：

传   真 ：

年    月    日

① 允许使用银行/担保机构/保险公司出具的担保格式，但必须为无条件、不可撤销的见索即付担保，且不得更改本格式中的实质性内容。

②  本条内容可修改为：“本担保自        （生效日期）之日起生效。 ”如发包人接受履约保函采用固定有效期，

在专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书之日为止。

# 四、专用合同条款

说明

专用合同条款对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款 ”中明确指出“专用合同条款 ”可对“通用合同条款 ”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定 ”“应按专用合同条款约定 ”“除合同另有约定外 ”“除专用合同条款另有约定外 ”“在专用合同条款中约定 ”等多种文字形式表达）；

（2）其他需要补充、细化的内容。

# （一）专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合

同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：镇赉县交通运输综合服务中心 住所：签订合同时告知 邮政编码：签订合同时告知 |
| 2 | 1.1.2.7 | 咨询人（监理人）：无 住所：不适用 邮政编码：不适用 |
| 3 | 1.5.1 | 提供图纸的期限：不适用 |
| 4 | 1.5.3 | 本项不适用 |
| 5 | 2.8 | 向承包人提供路段基本信息、路况数据、养护历史资料等相关书面资料的期限：开工之日前 7 天 |
| 6 | 4.6.3 | 承包人安排在养护作业场地的主要管理人员、技术骨干和专职安全生产管理人员每月在养护作业场地时间： 内业负责人、专职安全生产管理人员每月在养护作业场地时间不得少于 20 天；养护工程师每月在养护作业场地时间不得少于 7 天。 如达不到常驻天数要求，不足天数按每人每天 500 元标准向发包人提交违约金。 |
| 7 | 5.2 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供养护作业设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分养护作业设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| 9 | 8.1.1 | 本项不适用 |
| 10 | 9.2.5 | 本项细化为： 9.2.5 安全生产费用不得低于上级主管部门用于本合同日常养护费用的 1.5%，安全生产费用包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。安全生产费用应用于养护安全防护用具及设施的采购和更新、安全养护措施的落实、安全生产条件的改善、项目养护作业需要，不得挪作他用。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由发包人按第3.5 款商定或确定。 |
| 11 | 11.5 | 逾期交工违约金： |
| 12 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本或增加收益给予的奖励：不适用 |
| 14 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：日常保养项目价格不予调整，日常维修项目单价根据省厅、省局政策文件相关规定进行调整。 |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：无 |
| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：无 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：执行发包人规定 |
| 18 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率 LPR（不计复利）加手续费 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金金额：不收取质量保证金 质量保证金是否计付利息：不适用 质量保证金利息的计算方式：不适用 |
| 20 | 17.5.1（1） | 本目不适用 |
| 21 | 17.6.1（1） | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：执行发包人规定 |
| 22 | 18.3.1 | 本项不适用 |
| 23 | 19.1.2 | 缺陷责任期：无 |
| 24 | 20.1 | 承包人投保安全生产责任保险：是 安全生产责任保险保险金额：每人死亡伤残责任限额不得低于40 万元 保险期限：开工日起直至本合同工程结束止（即合同工期） 。因故延长工期的，到期应按期续保 办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。 |
| 25 | 20.2.1 | 本项不适用 |
| 26 | 20.2.2（2） | 第三者责任险的最低投保金额：100 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：3.5‰ |
| 27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向所在的各（县、市）区公路管理段注册地有管辖权的人民法院提起诉讼 |

# （二）专用合同条款

说明：本部分所列的专用合同条款是对“通用合同条款 ”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，发包人编制的“专用合同条款 ”不限于本部分所列内容。

## 1.一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：见专用合同条款数据表。

1.1.2.7 咨询人（监理人）：见专用合同条款数据表。

1.1.3 养护项目、养护工程和设备

1.1.3.1 养护项目：镇赉县2026年县级专养公路日常养护。

1.1.3.2 养护工程：不适用。

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：

1.12 施工产生资源的归属

本项目施工产生的可再生利用资源包括：发包人发布具体日常维修项目时告知；

资源归属：发包人发布具体日常维修项目时告知；

费用承担：发包人发布具体日常维修项目时告知；

利益划分：发包人发布具体日常维修项目时告知。

## 4.承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

本项约定为：

承包人应按发包人的指示为他人在养护作业场地或附近实施与养护项目有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用由承包人承担。

4.1.11 其他义务

本项补充：

（1）承包人应对标段的雇佣劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责，在项目结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与其委托单位之间发生的经济纠纷，由承包人承担一切经济和法律责任。

（2）禁止超限超载运输。如有违反，由承包人承担一切经济和法律责任。

（3）凡是与铁路、公路、水利、电力、通讯缆线、供水、输油、输气管道等工程或设施有交叉、干扰的地段的日常维修，承包人应与以上项目的主管部门办理相关手续后方可实施，承包人应综合考虑上述因素，所发生的费用均由承包人自行负责，发包人将不另行支付。

（4）承包人在养护作业方案中要认真规划，科学合理地设置项目组织管理机构，并经发包人同意后执行。根据项目养护需要，发包人有权要求承包人调整项目管理机构、项目管理人员、机械设备及试验检测设备，承包人应立即按照发包人要求执行，不得无故拖延，承包人为此而增加的费用由承包人自行负责，发包人不再另行支付。

（5）承包人应充分考虑在保证通车运营情况下的养护难度，按相关法律法规、规范规程、设计文件，以及发包人、交警等相关管理部门要求合理进行养护组织与安全防护，确保养护公路正常运营，承包人为此而增加的费用由承包人自行负责，发包人不再另行支付。

（6）承包人应进行设立养护固定办公场所和道班，应根据养护实际需要集中或分散设置在养护公路沿线，驻地面积须满足日常养护需要。养护固定办公场所用房和道班可租用或自建。

（7）在合同期内因养护不到位而造成的交通安全事故，由乙方自行承担相应责任。

（8）如果因客观原因导致出现不需要进行日常养护的路段时，在此时间内应视为双方自动解除合同，同时履行相关手续。

（9）若路线局部标段管养里程有调整，调整路段仍由承包人承担日常养护任务。

（10）若日常养护政策有变化时，承包人应服从政策调整。

（11）若在项目实施过程中，邻近标段根据合同条款，终止合同。在邻近标段依法确定新的承包方前，发包人与本标段承包人可协商签订补充协议，明确增加工作范围、期限、计价标准等内容后，进行邻近标段的日常养护。

（12）依据吉林省干线公路养护从业单位信用评价相关办法，接受发包人对承包人履约等行为进行信用考评及处理。

（13）承包养护路段的日常巡查、 自检工作，认真填写日常巡查记录，发现问题及时上报并采取有效措施处置，确保通行安全，必要时及时向有关部门申报，采取限行或禁行措施，规范设置标志、标识，并实行值守制度。

（14）按照省、市公路管理系统精神文明和企业文化建设检查内容和标准，加强精神文明和企业文化建设，确保企业精神文明和企业文化建设有序开展。

（15）积极开展安全教育和养护工人技术培训，制定并落实安全生产和文明施工制度、办法，并具体实施，保证日常检查并记录。养护施工企业要做到材料堆放整齐、生活设施清洁文明，庭院绿化美化、环境优美，创建“窗口 ”文明单位。

（16）无条件接受发包人对涉及养路员工利益事项的监督、检查。

（17）建立独立的养护资金账户，专款专用、按岗定酬，及时支付施工人员工资、及时购置养护材料。工资正常增长机制和支付保障机制，切实保障养护资金合理合法利用。

（18）定期向发包人报告工作并报送各种工作报表。

（19）保证员工上路认真作业，明确各路段责任人，实行目标管理，杜绝员工出工不出力现象。

（20）作为本区域公路应急抢险队伍组成部分，遇有突发事件和有政治影响的临时性工

作任务时，无条件听从甲方指令，及时、快速反应并有效处置完成应急抢险任务。

（21）保证除雪防滑工作要按照省、市公路管理部门有关规定，及时保质保量完成。

（22）同等条件下优先选择改制员工上岗。

#### 4.2 履约保证金

4.2.1 承包人提交履约保证金的形式、金额、期限见招标文件第二章“投标人须知 ”前附表。承包人应保证其履约保证金在本合同结束前一直有效。发包人应在本合同结束后 14天内将履约保证金退还给承包人。

补充第4.2.3 款

4.2.3 当承包人的履约保函是采用固定有效期时，如预计在履约保函失效日前不能通过验收的，则承包人应在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函（对履约保函的要求与之前一致），直至发包人签发验收证书之日为止。

#### 4.3 转包、分包

4.3.2 本项目允许分包的范围：不允许分包。

4.3.3 分包人应满足的资格能力条件：不适用。

#### 4.5 承包人项目经理和项目总工

4.5.1 承包人项目经理和项目总工的驻场要求：项目经理和项目总工应在签订合同协议书后 7 天内到职。项目经理和项目总工应常驻现场，且每月驻场时间不得少于 20 天，如达不到常驻天数要求，不足天数按每人每天 500 元标准向发包人提交违约金。项目经理确需离开现场时，应事先取得发包人的书面同意。

#### 4.6 承包人人员的管理

4.6.3 承包人安排在养护作业场地的主要管理人员和技术骨干等人员的管理要求：见专用合同条款数据表。

#### 4.12 承包人现场查勘

4.12.2 发包人向承包人提供养护项目的相关资料包括：实施日常养护必要的资料。

#### 4.13 不利物质条件

4.13.1 不利物质条件特殊约定：/。

## 5.材料和工程设备

#### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 本项约定为：需要审批的主要材料和工程设备的范围由发包人另行约定。

补充第5.5 款

#### 5.5 材料管理

5.5.1 承包人须制定并执行材料使用追溯制度，建立材料计划及管理台帐，明确材料来源及使用情况，事先报发包人和监理人核备，经发包人同意后方可进行采购，并随时接受发包人核查

5.5.2 承包人须协调材料供应商，无条件配合发包人进行材料数量、材料款资金流向等

核查。

## 7.交通运输

#### 7.2 养护路段内交通

承包人使用养护路段产生的通行费的特殊约定：/。

## 9.养护作业安全、治安保卫和环境保护

#### 9.2 承包人的养护安全责任

9.2.8 承包人在养护作业场地配置专职安全生产管理人员的数量：符合交通运输部、吉林省交通运输主管部门发布的现行规定；

专职安全生产管理人员应满足的条件：符合交通运输部、吉林省交通运输主管部门发布的现行规定。

## 10.进度计划

#### 10.1 合同进度计划

承包人向发包人报送的养护作业方案内容：

（1） 日常养护的巡查制度安排，包括内容、频率、方法等计划

（2）对检查、专项调查和技术检测安排，及其结果的养护对策方案

（3）项目组织、现场布置、劳动力、机械设备、材料供应、资金计划等（如有）

（4）质量、安全、进度及文明施工保证体系

（5）环境保护措施

（6）其它应说明的事项

#### 10.2 合同进度计划的修订

承包人向发包人提交修订合同进度计划的申请报告的期限为：实际进度发生滞后的当月25 日前。

发包人批复承包人修订的合同进度计划的期限为：收到修订合同进度计划后 7 天内。

#### 10.3 年度作业计划

承包人向发包人提交下一年度的养护作业计划的内容：执行国家和行业的现行技术标准和规定，以及发包人的有关要求；

承包人向发包人提交下一年度的养护作业计划的期限为：每年 11 月底前。

## 11.开工和交工

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括龙卷风、暴雨、台风、洪水等对工程破坏严重的气候条件）。

## 12.暂停养护作业

#### 12.1 承包人暂停养护作业的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停养护作业情形：

a. 由于承包人失误导致的，或应由承包人负责的必要的停工；

b. 承包人为调整本项目的养护部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

c. 由于工程质量不合格导致的停工整顿；

d. 由于工程进度不平衡导致的停工；

e. 由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件资格审查资料中填报的人员、设备不符，而导致的停工；

f. 在合同中另有规定者。

## 13.养护质量

补充第 13.8 款：

13.8  质量抽检

发包人有权对承包人养护质量随时进行抽检，并对养护质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

## 15.变更

#### 15.1 变更的范围和内容

本款约定为：

#### 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条约定进行变更：

#### 日常维修作业内容在已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时。

#### 15.4 变更的估价原则

本款约定为：

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，由发包人根据实际情况遵循以下原则确定单价：

（1）参照近期养护工程（大修）项目清单中相同项目的单价计量；

（2）采用预算审批制，进行报价计量。

由发包人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

#### 15.8 暂估价

按暂估价确定的工程、材料、工程设备、服务的实施主体为：不适用。

## 16.价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.3 不调整价格差额

物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：日常保养项目价格不予调整，日常维修项目单价根据省厅、省局政策文件相关规定进行调整。。

补充第 16.3 款：

#### 16.3 工程拖期引起的价格调整

在合同执行期间（包括工期拖延期间），因工期拖延引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

## 17.计量与支付

#### 17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项修改为：

（1）依据省公路管理局下发的《公路保养工程考核赋分标准》（吉公养管[2007]136 号），保养工程达到 95 分以上（含 95 分），给予正常承包费，按 95 分每降 1 分则扣 1%经费，低于 90 分每降 1 分则扣 3%经费，低于 80 分则不得计量。按照《公路小修工程质量检验评定标准》（吉公养管[2007]136 号），小修工程达到 90 分以上给予计量，否则不予计量。

（2）工程量的计算应按实际完成的工程量，以发包人认可的尺寸、断面计量。

17.1.3 计量周期

本项修改为：

（1）单价子目已完成工程量按上级主管部门规定的计量周期进行计量。

（2）总价子目已完成工程量按上级主管部门规定的计量周期或批准的支付分解表计量。

17.1.4 单价子目的计量

本项修改为：

单价子目的计量按照下述约定进行：

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）发包人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人进行复核并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）发包人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人要求派员参加的，发包人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）发包人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，发包人未在约定时

间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

#### 本项第（2） 目补充：合同总价支付分解表为：由发包人另行约定。

#### 本项第（5）目补充：总价子目的支付原则和支付进度为：执行上级主管部门规定的支付原则和支付进度。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.5 农民工工资支付

本项末增加：

农民工工资管理相关法律法规以及地方政府规定，包括《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65 号）、《吉林省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（吉人社联〔2021〕208 号）、《保障农民工工资支付工作考核办法》（国办发〔2023〕33 号）、《吉林省工程建设领域保障农民工工资支付工作指引》（吉人社发〔2024〕6 号）等相关文件。

17.3.6 安全生产费支付比例：见专用合同条款数据表。

安全生产费支付条件：不单独支付安全生产费。

#### 17.7 财政资金申请与支付

养护项目资金来源为：财政资金。

#### 17.8 日常养护资金计量和支付

日常养护资金根据省级公路管理单位和市级公路管理单位制定的有关规定开展计量和支付。

## 18.工程验收

#### 18.1 工程验收的含义

18.1.1 验收单位：本项目不适用。

18.1.2 本项目工程验收方式：本项目不适用。

本项目工程验收时间：本项目不适用。

## 20.保险

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：上级主管部门用于本合同日常维修费用确定后 7 天内。

## 21.不可抗力

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1（5）不可抗力的其他情形：

a. 属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外；

b. 永久工程的任何部分或单项工程被发包人提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外。

## 22.违约

#### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

删除第（5） 目内容

第（10） 目细化为：

（10）承包人违反第 13.1.1 项的约定，养护质量未达到合同约定质量目标要求的；

（11）承包人违反第4.11款及 17.2 款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）安全目标、环保目标未达到合同要求的。

（13）如承包人连续两月完不成养护保养生产指标，（因承包人的责任造成连续两月保养不予计量），发包人有权取消承包人该标段的保养资格（终止合同）。

（14）对于承包人不按合同履行义务，发包人发出三次以上督办、整改的事项仍没有整改或整改不达标的，发包人有权终止合同。

（15）发生乙方将其承包的项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

（16）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（4）当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a. 承包人违反第 1.7 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，发包人根据实际情况，按签约合同价 1%-10%的金额承包人课以违约金。

b. 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入养护作业场地的养护作业设备、临时设施、材料或工程设备撤离养护作业场地，每发生一次，发包人将对承包人课以 5 万元/次的违约金。发生三次以上此类问题，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

c. 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，养护质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格养护项目，发包人向承包人每处每次课以 2 万元～5 万元违约金。

d. 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，发包人向承包人预决算以专用合同条款数据表 11.5 款约定的违约金。

e. 因承包人原因导致项目未能按期开工，发包人根据实际情况，按签约合同价1%-10%的金额承包人课以违约金。

f. 承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干、专职安全生产管理人员或关键养护作业设备，每发生一次，发包人将对承包人课以 5 万元/次的违约金。发生三次以上此类问题，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

g. 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，发包人根据实际情况，按签约合同价 1%-10%的金额承包人课以违约金。

h. 承包人违反第 13.1.1 项的约定，养护质量未达到合同约定质量目标要求的，发包人根据实际情况，按签约合同价 1%-10%的金额承包人课以违约金，情节严重的，发包人有权单方解除合同。

i. 承包人违反第4.11款及 17.2 款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程，发包人根据实际情况，按签约合同价 1%-10%的金额承包人课以违约金。

j. 安全目标、环保目标未达到合同要求的，发包人根据实际情况，按签约合同价1%-10%的金额承包人课以违约金。

k. 承包人不按合同约定履行义务的其他情况，，发包人根据实际情况，按签约合同价 1%-10%的金额承包人课以违约金。

#### 22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率 LPR（不计复利）加手续费。

# 第五章  工程量清单

详见《工程量清单》电子文件

# 第  二  卷

# 第六章  图纸

无

# 第  三  卷

# 第七章  技术规范

执行交通运输主管部门现行公路相关日常养护技术规范，如出现上述技术规范没有涉及到的养护项目，则执行现行国家标准、规范和行业标准、规范、规程。

# 第八章  工程量清单计量规则

详见“第五章  工程量清单 ”。

# 第  四  卷

# 第九章  投标文件格式

# 投标文件组成

1．投标文件（第一信封）

1.1 投标文件封面（第一信封）

1.2 投标函（第一信封）

1.3 商务标正文（第一信封）

1.4 技术标正文（第一信封）

1.5 投标所需其他材料

2. 投标文件（第二信封）

2.1 投标文件封面（第二信封）

2.2 投标函（第二信封）

2.3 投标文件正文（第二信封）

2.4 已标价工程量清单（第二信封）

# 投标文件格式（第一信封）

## 投标文件封面（第一信封）

投标文件封面（第一信封）格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

## 投标函（第一信封）

投标函（第一信封）

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

注：1. 格式第 1 条中的“施工招标 ”应按“招标 ”理解。

## 商务标正文（第一信封）

二、授权委托书或法定代表人身份证明

#### （一）授权委托书

本人          （姓名） 系                                （投标人名称） 的法定代表人 ，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改镇赉县2026年县级专养公路日常养护招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年      月     日

注：

1. 本授权委托书要求盖单位章和（或）法定代表人签字的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章；要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA 数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章，或上传由委托代理人亲笔签字的电子扫描件（提供电子扫描件的投标人如中标，提供的纸质投标文件正本中须附对应原件）。

2. 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交授权委托书。

#### （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：      （法定代表人签字）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                       （盖单位章）

年      月     日

注：本法定代表人身份证明要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

三、联合体协议书（不适用）

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

如采用电子保函（保单），投标人应在此提供按招标文件要求办理的电子保函（保单）彩色扫描件。

六、项目管理机构（不适用）

七、拟分包项目情况表（不适用）

八、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额） 比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 5%以上的所有股东名称及相应股权比例； (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额） 比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本（或电子证书）、基本账户证明材料的复印件以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。

企业法人营业执照副本（或电子证书）、基本账户开户许可证（如提供）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

#### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年财务状况

财务状况承诺函

（招标人名称）：

我公司在参加镇赉县2026年县级专养公路日常养护招标投标活动中，对我单位近年财务状况，做以下承诺：我公司近三年具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我公司对以上承诺的真实性负责！

承诺单位名称：                         （盖单位章）	 年      月     日

注：要求盖单位章的地方，应使用CA 数字证书加盖承诺单位电子印章。

#### （四）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期① |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（项目负责人） |  |
| 项目总工（技术负责人） |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 如投标人有类似项目业绩，本表后应附下列证明材料之一：

（1）合同协议书复印件和该项目发包人（甲方） 出具的完工证明（应写明完工时间）复印件；

（2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 ”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询到的相关项目网页截图复印件。

如投标人填报业绩不符合上述要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足评标办法中所要求的加分数据，则该业绩不予认定。

#### 3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门出具的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

①日常养护指合同实际完成日期，两阶段验收养护工程指交工日期，一阶段验收养护工程指竣工日期。

（五）投标人的信誉情况

| #### 项目 | #### 投标人 #### 情况说明 |
| --- | --- |

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 和“投标人须知 ”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 本表后应附以下证明材料：

（1）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国 ”网站或“ 中国执行信息公开网 ”中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

（2）投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为承诺函（格式自拟，并使用CA 数字证书加盖承诺单位的单位电子印章）。

（3）若投标人在投标截止时间前有评标办法前附表2.2.2（3） 目所述的信用评价结果，应附信用评价相应网页截图或证明材料复印件；若投标人在投标截止时间前无评标办法前附表2.2.2（3）目所述的信用评价结果，应附在“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录 ”查询的网页截图复印件。

#### （六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关任职业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2. 本表后应附项目经理和项目总工的身份证复印件、职称资格证书复印件（如职称资格证书上无专业时，应提供毕业证书复印件），以及提供项目经理和项目总工在投标人所属社保系统打印的本单位人员缴费明细复印件（如为退以及提供项目经理和项目总工在投标人所属社保系统打印的本单位人员缴费明细复印件（如为退休人员，须提供已退休的相关证明材料复印件和与投标人签订的聘用证明材料复印件）。

3. 项目经理和项目总工如有相关任职业绩，还应附项目经理和项目总工相关业绩证明材料的复印件。证明材料至少包含以下第（1）项或第（2）项要求的证明材料：

（1）任职项目的合同协议书和任职项目的发包人（甲方） 出具的任职业绩证明材料。

（2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统 ”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”中查询到的网页截图复印件。

投标人未提供证明材料或提供证明材料的内容无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定；提供证明材料的内容不能查找出中所要求的个人业绩加分数据时，则该业绩不计入个人业绩加分。

## 技术标正文（第一信封）编写要求

五、技术方案

（一）技术方案内容要求

1. 标题统一为“五、技术方案 ”。

2. 技术标正文（第一信封） 内容包括技术方案全部内容，总页数不应超过 100 页。

3. 投标人应按以下要点编制技术方案（文字宜精炼、 内容具有针对性）：

（1）总体养护组织布置及规划（含项目管理机构）

（2）主要工程项目的养护方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的养护方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

（二）技术方案暗标要求

| 暗标部分 | 具体内容 | 暗标要求 | 具体事例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版面 | 纸张大小 | 标准A4 纸张 |  |  |
| 颜色 | 标题字体颜色 | 标题字体颜色为黑色 |  |  |
|  | 正文字体颜色 | 正文字体颜色为黑色 |  |  |
|  | 图表内字体颜色 | 图表内字体颜色为黑色 |  |  |
|  | 表格线颜色 | 表格线颜色为黑色 |  |  |
| 字体要求 | 标题字体 | 宋体 |  |  |
|  | 标题字号 | 四号 |  |  |
|  | 正文字体 | 宋体 |  |  |
|  | 正文字号 | 四号 |  |  |
|  | 所有文字 | 不得出现加粗、加色、倾斜、下划线 | 不允许标题字体加粗 不允许标题字体倾斜 不允许标题字体下划线 不允许标题字体涂色 不允许图表内文字字体加粗 不允许图表内文字字体倾斜 不允许图表内文字字体涂色 不允许图表内文字字体下划线不允许正文字体倾斜 不允许正文字体下划线 不允许正文字体涂色 不允许正文字体加粗 |  |
|  | 符号 | 除阿拉伯数字序号可接小圆点（如“ 1. ”）外，其他全部用中文标点。 |  |  |
| 排版要求 | 页边距 | 上边距 2.5 厘米，其余均为 2厘米 | 左边距 2 厘米 右边距 2 厘米 上边距 2.5 厘米 下边距 2 厘米 |  |
|  | 目录 | 不允许设置目录 |  |  |
|  | 正文内容 | 首行缩进 2 个字符。各字符间不得有空格 |  |  |
|  |  | 正文行间距为固定值 30 磅 |  |  |
|  |  | 统一为左对齐 |  |  |
|  |  | 不得设置页眉、页脚和页码 |  |  |
|  |  | 段落前后不设置空行、无段落缩进、增加间距设置 |  |  |
| 其他 | 不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容 |  |  |  |

## 投标所需其他材料

九、其他资料

1、投标文件关键内容摘录表。

投标文件关键内容摘录表①

| 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺的质量要求 |  |  |  |  |
| 承诺的安全目标 |  |  |  |  |
| 承诺的工期 |  |  |  |  |
| 财务状况 |  | 符合招标文件规定 |  |  |
| 信誉情况 |  | 符合招标文件规定 |  |  |
| 主要人员 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 职称证书编号 |  |  |  |
|  | 时间 | 工程项目名称 |  | 担任何职 |
|  | 拟任职务 | 项目总工 | 姓名 |  |
|  | 职称证书编号 |  |  |  |
|  | 时间 | 工程项目名称 |  | 担任何职 |
| 企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 |  |  |  |

①    如投标人被推荐为中标候选人，本表将作为中标候选人公示内容予以公示。投标人应认真填写此表并上传电子文件，填写内容应与投标文件其他相关内容保持一致，如因填写错误造成的一切损失，由投标人承担。

2、投标人拟提供的其他资料（如果有）

# 投标文件格式（第二信封）

## 投标文件封面（第二信封）

投标文件封面（第二信封）格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

## 投标函（第二信封）

投标函（第二信封）格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

## 投标文件正文（第二信封）

三、合同用款估算表（不适用）

## 已标价工程量清单（第二信封）编写要求

投标人应按照第五章“工程量清单 ”的要求逐项填报工程量固化清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

注：工程量清单按招标人给定的数量和价格抄录，投标人不得更改，否则其投标将被否决。