国道漫江至临江公路（G612）漫江至分水（县界）段勘察设计

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目国道漫江至临江公路（G612）漫江至分水（县界）段已由吉林省发展和改革委员会以《关于国道漫江至临江公路（G612）漫江至分水（县界）段项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批〔2026〕6号）批准建设，项目业主为抚松县公路建设管理中心，建设资金来自申请国家交通运输领域重点项目资金和抚松县政府财政性资金，招标人为抚松县公路建设管理中心。项目已具备招标条件,现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：路线起点位于漫江镇锦江木屋村北侧与国道抚公公路（G504）交汇处，向西跨越头道松花江，终点位于柳毛河林场北侧分水抚松县与临江区交界处。

2.2建设规模及主要建设内容：路线全长9.04公里，二级公路标准，设计速度80公里/小时，桥涵设计荷载采用公路-Ⅰ级，路基宽度12米。全线设置特大桥519米/1座（最大跨径160米，最大墩高大于100米）、大桥344米/2座，涵洞10道，平面交叉8处。

2.3服务期限：从合同签订之日起至本工程缺陷责任期终止之日止。其中勘察设计服务期限120天，主要时间节点如下：

（1）初步设计自勘察设计通知中载明的开始勘察设计之日起60天内完成。

（2）施工图设计自勘察设计通知中载明的开始勘察设计之日起120天内完成。

（3）在招标人要求的具体日期之前完成：工程量清单、清单预算、最高投标限价等。

2.4标段划分：本次招标划分为1个标段，即SJ01标段。

2.5招标范围：

（1）初步勘察设计：包括初步勘察设计阶段的勘察设计、设计概算等。

（2）施工图勘察设计：包括施工图勘察设计阶段的勘察设计、施工图预算、占地图等。

（3）其他：按施工标段编制工程量清单、清单预算、最高投标限价等；招标与施工配合、设计变更、技术交底，以及参加交工、竣工验收和发包人委托的其他服务。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须满足以下资质及业绩最低要求，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

（1）投标人须同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级资质、工程设计公路行业（特大桥梁）专业甲级资质、工程勘察专业类【岩土工程（勘察）】甲级资质、工程勘察专业类（工程测量）乙级资质。

由交通运输部审核、审批资质的投标人（如以联合体形式投标的，包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

（2）投标人近五年内（指2021年1月1日至投标截止时间，以相应的批复时间为准）完成过二级（含）以上公路工程设计业绩累计不少于9公里（一级公路和高速公路业绩全幅按2倍长度计算、半幅按1倍长度计算）。

注：①设计业绩应为国内新建、改扩建公路工程的业绩，养护工程业绩不予认定。

②设计业绩同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时不重复计算。

③设计业绩应为已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” 并公开的主包或分包业绩。

④以联合体形式投标的，公路工程设计业绩以牵头人业绩为准。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过4家。

（2）联合体牵头人至少应具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级以上（含乙级）资质，并负责本项目总体设计和全线协调、统一、汇总工作；联合体成员必须具备与其承担工作内容相应的资质。

（3）招标文件中的其他相关规定。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.招标文件的获取

4.1本次招标全程实行电子化招投标。

4.2凡有意参加投标者，请于2026年3月26日至2026年4月1日，登录吉林省公共资源交易一体化平台(https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）免费下载招标文件。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘和投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月16日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，“吉林省公共资源交易一体化平台”将予以拒收。

5.3投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间；开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2026年4月16日12时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。投标人无须到达开标现场，通过吉林省公共资源交易一体化平台参加开标活动。

6.发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、白山市政府信息公开专栏上发布。

6.2 本次招标文件的关键内容在吉林省交通运输厅网站上公开。

7.投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：抚松县公路建设管理中心 地址：抚松县香江路300号 联系人：相洪海 电话：0439-6217500 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司 地址：长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号 联系人：赵鑫 刘世远 电话：0431-88655555 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国道漫江至临江公路（G612）漫江至分水（县界）段 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省抚松县境内 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 详见招标文件“第五章 发包人要求” |
| 1.1.7 | 标段投资估算 | 3.03亿元 |
| 1.2.1 | 资金来源及 比例 | 申请国家交通运输领域重点项目资金：56.77%； 抚松县政府财政性资金：43.23%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 勘察设计服务期限 | 120天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业强制性标准及吉林省交通行业相关规定，符合设计外业验收及审批标准。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目勘察设计过程中不发生安全生产责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目负责人资格：见附录4 分项负责人资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过4家。 （2）联合体牵头人至少应具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级以上（含乙级）资质，并负责本项目总体设计和全线协调、统一、汇总工作； （3）联合体成员必须具备与其承担工作内容相应的资质。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本项第（6）目内容修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； |
| 1.4.5 | 资质企业名录 | 本项细化为： 1.4.5 由交通运输部审核、审批资质的投标人（如以联合体形式投标的，指联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会 前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.11 | 分包 | 允许。 允许分包的工程：允许跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。 对分包人的资格要求：具有与拟承担勘察、设计工作相应的资质。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 本项目的工程可行性研究报告电子文件发布在百度网盘，由投标人自行下载： 链接: https://pan.baidu.com/s/1NbfFqsIyPSFC7vEdNGolhQ 提取码: jlwb |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10天前 |
|  |  | 形式：使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人打开澄清通知时系统自动确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人打开修改通知时系统自动确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：3,760,000元（不设暂列金额）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：3万元 投标保证金的形式：现金、支票或在吉林省公共资源交易一体化平台开展电子保函担保业务的第三方服务机构提供的电子保函。 ①采用现金或支票形式的：应由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标人应保证上述款项在投标截止时间前到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 招标人指定的银行及账号如下： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 银行转账业务备注栏填写：“漫临线勘察设计投标保证金”。 ②采用电子保函形式的，应采用在吉林省公共资源交易一体化平台开展电子保函担保业务的第三方服务机构提供的电子保函。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 投标人应按下列规定提供资格审查资料： 1．“投标人基本情况表”应附：企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本或电子证照、勘察资质证书副本或电子证照、设计资质证书副本或电子证照、基本账户证明材料的复印件；投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件（事业单位法人不需要提供在国家企业信用信息公示系统中的网页截图复印件）。 企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户证明材料的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。 2．“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包或分包业绩，具体时间要求为2021年1月1日至投标截止时间（以相应的批复时间为准）。 “近年完成的类似项目情况表”应附：在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。如网页截图不能体现招标文件规定的评标办法企业业绩要求时，投标人还须提供其它业绩补充证明材料（如合同协议书、设计批复文件或发包人出具的其他业绩证明的复印件）。 如投标人未提供相关项目网页截图复印件或以上证明材料无法证实投标人满足招标文件评标办法的相关要求时，则该项目业绩不予认定。 3．“投标人的信誉情况表”应附：投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的承诺函（格式自拟,由联合体牵头人对拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为进行承诺）。 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。 投标人（以联合体形式参与投标的，指联合体各成员）有第三章“评标办法前附表”第2.2.4（4）目所述的信用评价结果，应附相应网页截图或证明材料复印件；如投标人（以联合体形式参与投标的，指联合体各成员）无第三章“评标办法前附表”第2.2.4（4）目要求的信用评价结果，应附信誉声明函（格式自拟，可使用CA数字证书加盖声明单位电子印章或上传盖有声明单位公章的声明函原件扫描件，同时须明确在“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”是否有在投标截止时间仍处于处罚期内的不良信用记录）。 4．“拟委任的项目负责人资历表”应附：项目负责人的身份证、职称资格证书（如职称资格证书中无专业，还应附毕业证复印件）和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人在社保系统打印的本单位人员（拟委任的项目负责人）缴费明细（如为退休人员，须提供已退休的相关证明材料复印件和与投标人签订的聘用合同复印件）。 “拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部 “全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。如网页截图不能体现招标文件规定的评标办法任职业绩加分的要求时，投标人还须提供其它业绩补充证明材料（如合同协议书、设计批复文件或发包人出具的其他业绩证明的复印件）。 如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或以上证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的评标办法任职业绩加分的要求，则该业绩不予认定。 5．以上证明材料如无法附入投标文件（商务文件）“六、资格审查资料”的相应表格后面时，可附在投标文件（商务文件）“七、其他资料”中。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件的制作应满足规定 | 本项第（3）目修改为： （3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。 本项第（5）目修改为： （5）除有特殊说明外（如联合体协议书、授权委托书），第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章（投标人仅须在投标函上加盖投标人的单位电子印章，或加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章）。联合体投标的，由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 第六章 “投标文件格式”中授权委托书要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章；或者按授权委托书要求盖单位章和签字的地方，均加盖投标人单位章和由相关人员亲笔签字后，上传原件的彩色扫描件。 第六章“投标文件格式”中联合体协议书要求盖单位章和签字的地方，联合体各成员可使用CA数字证书加盖联合体各成员的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章，或者按联合体协议书要求盖单位章和签字的地方，均加盖相关单位章和由相关人员亲笔签字后，在投标文件中提供原件的彩色扫描件。 |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标阶段仅提交电子投标文件（格式为**.***)，如中标再提供纸质投标文件正本一份，副本一份；中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。中标人递交的纸质投标文件应是电子投标文件的打印件，正本应按招标文件要求加盖投标人单位公章，纸质投标文件应标注页码，且不得采用活页夹装订。 |
| 4.2.3 | 延后投标截止时间 | 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间3天前，在电子交易系统以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：见第一章“招标公告” |
| 5.2.1 | 第一个信封 （商务及技术文件）开标程序 | （8）开标顺序：按电子开标系统显示的从上至下顺序； |
| 5.2.3 | 第二个信封 （报价文件） 开标程序 | （5）开标顺序：按电子开标系统显示的从上至下顺序； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、白山市政府信息公开专栏 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：《投标文件关键内容摘录表》中公示的其他内容。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将以中标结果公告发布到本章7.6 款所列媒介的形式通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介 及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、白山市政府信息公开专栏 公告期限：不少于3日 |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函或招标人认可的其他法定形式。 履约保证金金额：10%签约合同价。 注： （1）采用现金或支票形式时，应由中标人的基本账户转入发包人指定账户。 （2）采用保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，所需费用由中标人承担。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：白山市交通运输局 地 址：吉林省白山市浑江区滨江南街636号 电 话：0439-5117005 传 真：0439-5117005 邮 编：134300 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 “双盲”评审：本项目采用“双盲”评审，即评标专家“盲抽”和“盲评”，投标文件的技术建议书部分采用“暗标”形式，投标人应严格按照“第六章投标文件格式”中的要求编制。如果技术建议书出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 10.3本项目招标文件以交通运输部编制的《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版，交通运输部公告2018年第26号）（以下简称《公路工程标准勘察设计招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。 10.4“电子交易平台”中固定格式的“投标函”用于在开标时系统提取投标人填报的内容作为开标记录，由于其内容无法修改，所以第一信封和第二信封投标函格式第1条中的“施工招标”应按“勘察设计招标”理解；第一信封投标函格式第3条中的“工期”应按“勘察设计服务期限”理解。 10.5联合体投标的，投标文件封面“投标人”处只需填写联合体牵头人全称。 10.6本次电子招标投标使用公共资源交易一体化平台系统，具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5号）文件。一体化平台技术咨询服务电话：0431-82752720。 10.7本次电子招标投标执行“吉林省交通运输厅关于发布吉林省公路建设市场信用信息服务系统的公告”相关规定，咨询电话17390034503。 10.8本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA 驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA 密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA 锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。投标人未参加开标会议或未在开标会议过程中提出异议的，视为认同开标会议结果。 10.9当通过初步评审的有效投标人不足3家时，由评标委员会确定现有投标人是否具有竞争性，决定是否继续评标。 10.10招标代理服务费：用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，但此项费用应含入勘察设计费中，不得单独报价。本次招标代理费以中标人中标总额为计费基数，并按照下表费率计算招标代理服务费。 招标代理服务收费. 计费基数; 费率. 100万元以下; 1.5%. 100～500万元; 0.8%. 500～1000万元; 0.45%. 招标代理服务收费基准价格按差额定率累进法计算。 在领取中标通知书时，中标人应将招标代理服务费以转账形式或招标代理机构与中标人共同认可的其他形式递交至以下账户： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

勘察设计企业资质等级要求

投标人须同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计公路行业（公路）专业乙级资质、工程设计公路行业（特大桥梁）专业甲级资质、工程勘察专业类【岩土工程（勘察）】甲级资质、工程勘察专业类（工程测量）乙级资质。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

投标人近五年内（指2021年1月1日至投标截止时间，以相应的批复时间为准）完成过二级（含）以上公路工程设计业绩累计不少于9公里（一级公路和高速公路业绩全幅按2倍长度计算、半幅按1倍长度计算）。 注：①设计业绩应为国内新建、改扩建公路工程的业绩，养护工程业绩不予认定。 ②设计业绩同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时不重复计算。 ③设计业绩应为已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” 并公开的主包或分包业绩。 ④以联合体形式投标的，公路工程设计业绩以牵头人业绩为准。

附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

投标人（包括联合体各成员）不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的不良状况或不良信用记录。

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业高级工程师。 注：①“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员；如拟任职人员已退休，则“投标人自有人员”指现已退休，并且与投标人签订聘用合同的人员。以联合体形式投标的，指联合体牵头人自有人员。 ②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。 ③项目负责人任职业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”已载明的任职业绩。 |

附录5  资格审查条件（分项负责人最低要求）

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 分项负责人 | 分项负责人最低要求详见“第四章 合同条款及格式”的“第三节 合同附件格式”的附件三。投标文件中不需附入分项负责人资料。 |

8.评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）履约信誉得分高的投标人优先。 （3）第一个信封（商务及技术文件）排序在前的投标人优先。 评标价平均值的计算：采用方案二 评标基准价的确定： 采用方法一 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函（保单）形式提交，保函必须为按招标文件要求办理的电子保函（保单）。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，按招标文件要求提交了授权委托书。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，按招标文件要求提供了法定代表人身份证明。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户证明材料。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100) | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：45分 主要人员：20分 业绩：20分 履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的 偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数（示例：偏差率=**.**%），小数点后第三位“四舍五入”。 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素 细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 技术建议书 | 45分 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 5分 | 按招标文件要求编制对招标项目的理解和总体设计思路得3分； 理解深刻、认识全面、对设计思路把握准确，酌情加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15分 | 按招标文件要求编制对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施得9分； 所提出的措施符合本项目的特点，针对性强，且具有可行性的，酌情加分，最高加6分。 |
|  |  |  | 勘察设计工作量及计划安排 | 5分 | 按招标文件要求编制勘察设计工作量及计划安排得3分； 勘察设计工作量估算准确、计划安排合理，酌情加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 15分 | 按招标文件要求编制勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施得9分； 措施可行，所采用的措施能够提高设计质量、加快设计进度、保证勘察安全的，酌情加分，最高加6分。 |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 按招标文件要求编制后续服务的安排及保证措施得3分； 可行且能够快速的协助发包人解决问题，酌情加分，最高加2分。 |
| 2.2.4 （2） | 主要人员 | 20分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 20分 | 满足最低资格条件得12分；在此基础上，有一项以项目负责人（或技术负责人或分项负责人）身份参与或主持的二级及以上新建（或改扩建）公路项目设计业绩加4分，最多加8分。 注：项目负责人任职业绩应是交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”已载明的任职业绩。 |
| 2.2.4 （3） | 评标价 | 10分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2； 其中，F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值E1=0.1，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值E2=0.05。 |  |  |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 | 业绩 | 20分 | 设计业绩 | 20分 | 满足最低资格条件得12分；投标人2021年1月1日至投标截止时间(以相应的批复时间为准),已批复的二级或二级以上公路特大桥梁（单跨最大跨径150米及以上或最大墩高80米及以上）的设计业绩每有1项（指一个合同）加4分，最多加8分。 注：①设计业绩应为国内新建、改扩建公路工程的业绩，养护工程业绩不予认定。 ②设计业绩同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时不重复计算。 ③设计业绩应为已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” 并公开的主包或分包业绩。 ④以联合体形式参与投标的，资格审查最低资格要求的公路工程设计业绩按牵头人业绩计算，特大桥梁加分业绩按联合体协议书中承担特大桥梁设计的联合体成员业绩计算。 |
|  |  | 履约信誉 | 5分 | 信用 评价等级 | 5分 | 信用评价AA级得5分；信用评价A级得4.5分；信用评价B级得3分；信用评价C级或D级得0分。 投标人的信用评价等级按照以下优先顺序采用： - 投标人在《关于发布吉林省2024年公路建设市场省级信用评价结果的通告》中的设计企业信用评价结果（如在投标截止时间前发布了2025年信用评价结果通告，则以最新发布的信用评价结果通告为准）； - 投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”设计企业2024年度吉林省企业信用等级或2024年度全国综合评价企业信用等级，二者都有的，采用等级较低的评价结果； ③无以上信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”查询结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级或以下对待。 注：以联合体形式投标的，采用联合体成员中信用评价等级最低的评价结果。 |
| 需要补充的其他内容： 一、按照投标人的商务和技术得分，评标委员会对投标人的第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序进行排名。如第一个信封（商务及技术文件）评审得分相同，则依次按照以下优先顺序进行排序： - 履约信誉得分高的投标人优先； - 技术建议书得分高的投标人优先； - 主要人员得分高的投标人优先； - 评标委员会投票表决，票数多的投标人优先。 二、各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上（含7人）时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 三、投标文件的技术建议书部分采用“暗标”形式，如果技术建议书出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 |  |  |  |  |  |  |

9.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至投标截止前10天。

10.联系方式

招标人：抚松县公路建设管理中心

地址：抚松县香江路300号

联系人：相洪海

电话：0439-6217500

招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司

地址：长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号

联系人：赵鑫  刘世远

电话：0431-88655555

项目负责人：李金波

监督部门：白山市交通运输局

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，如与投标人须知内容不一致，以前附表为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，如与正文不一致，则以“评标办法前附表”内容为准。